## Slide 1: PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Doç.Dr. Mustafa Kemal TOPCU

## Slide 2
Vizyon | + | Yetenek | + | Motivasyon | + | Kaynak | + | Eylem | = | Proje
 | + | Yetenek | + | Motivasyon | + | Kaynak | + | Eylem | = | Karmaşa
Vizyon | + |  | + | Motivasyon | + | Kaynak | + | Eylem | = | Tedirginlik
Vizyon | + | Yetenek | + |  | + | Kaynak | + | Eylem | = | Direnç
Vizyon | + | Yetenek | + | Motivasyon | + |  | + | Eylem | = | Hayal Kırıklığı
Vizyon | + | Yetenek | + | Motivasyon | + | Kaynak | + |  | = | İsraf

## Slide 3
Mühendislik
MBA
Yönetim

## Slide 4
PARADİGMALARDAN KURTULMAK

## Slide 5: IX

## Slide 6: Bilgi Yarışması

## Slide 7
Bir projede “vizyon” bileşeninin eksik olması durumunda ortaya çıkacak en olası sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Yönsüzlük
Tedirginlik
Direnç
İsraf

## Slide 8
Aşağıdakilerden hangisi proje tanımının temel unsurlarından biri değildir?
Planlı Faaliyetler
Süre sınırlılığı
Hedef odaklılık
Sürekli Faaliyetler

## Slide 9
Proje döngüsü yönetiminde aşağıdakilerden hangisi ilk aşamadır?
Uygulama
Planlama
İzleme
Analiz

## Slide 10
Sorun ağacı analizinde “alt sorunlar” neyi temsil eder?
Sorunun Hedeflerini
Sorunun Sonuçlarını
Sorunun Nedenlerini
Çözüm önerileri

## Slide 11
SMART hedefler kapsamında “S” neyi ifade eder?
Belirli
Rasyonel
Ulaşılabilir
Ölçülebilir

## Slide 12
Aşağıdakilerden hangisi “çıktı göstergesi”dir?
Planlı Bütçe
Kullanılan Bütçe
Kalan Bütçe
Artan Bütçe

## Slide 13
Sosyal Girişimci olmayanı seçiniz.
Kooperatif
STK
Sosyal İşletme
Vakıf İktisadi İşletme

## Slide 14
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olmayanı seçiniz.
Temiz Su
İnsana Yakışır İş
İklim Eylemi
Barışa Zorlama

## Slide 15
Aşağıdakilerden hangisi “sonuç göstergesi” örneğidir?
Yapılan yol uzunluğu
Harcanan bütçe
Trafik kazalarında azalma
Personel sayısı

## Slide 16
Risk yönetiminde “risk” nasıl tanımlanır?
Beklenen başarı
Hedeften sapma
Performans ölçümü
Beklenmeyen Başarısızlık

## Slide 17
Minimum Geçerlenmiş Ürün için en uygun düşünme tekniği hangisidir?
Sistem Düşüncesi
Analitik Düşünme
Tasarımsal Düşünme
Lateral Düşünme

## Slide 18
Aşağıdakilerden hangisi proje teklifinde yapılan yaygın hatalardan biridir?
Erken planlamak
Çağrı dokümanlarını incelemek
Uzmanlık Dışı Başvuru Yapmak
Paydaş Analizi Yapmak

## Slide 19: PROJE NEDİR?
Belirli bir süre içinde [zaman]
Belli hedeflere ulaşmak için [hedef]
Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]

## Slide 21
KÖKLERİ
POLİTİKA
PROGRAM
PROJE
FAALİYET

## Slide 22: Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir.

## Slide 23: Tasarımı Nasıl Yapalım?
ANALİZ AŞAMASI
PLANLAMA AŞAMASI
Mevcut Durum Analizi
Hedeflerin Analizi
Strateji Analizi
Paydaş Analizi
Sorunların Analizi
Araştırma Modeli
Faaliyet planlaması
Bütçe
Fikir
Analiz
Planlama
Finansman
Uygulama
İzleme

## Slide 24
  Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında ‘sebep-sonuç’ ilişkisini kurar.
  Sorun analizi nasıl yapılır?
  Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir ‘sorun ağacı’ oluşturulur.
  Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır.
  Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar belirlenir. Başlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların üzerine yerleştirilir.
  Aralarında sebep-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştirilir.
  Sorun Analizi

## Slide 25: SORUN ANALİZİ
ANALİZ_2

## Slide 26: PESTLE ANALİZİ POLİTİK
Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar
Hükümet politikaları
Politik istikrar
Teşvik, hibe ve destekler
İç piyasa lobi ve baskı grupları
Çatışmalar
Uluslararası baskı grupları

## Slide 27: PESTLE ANALİZİ EKONOMİK
Finansal istikrar
Makro ekonomik politikalar
Uluslararası ekonomiler
Vergisel konular
Sanayinin durumu
Ulaşım ve dağıtım ağı
Faiz ve döviz oranları
Uluslararası para politikaları

## Slide 28: PESTLE ANALİZİ SOSYAL
Sosyodemografik yapı
Halkın tüketim alışkanlıkları
Basın ve halkla ilişkiler
Kurumsal itibar
Moda trendler
Bölgedeki etkinlikler
Etnik faktörler
Dini faktörler
Reklam
Etik faktörler

## Slide 29: PESTLE ANALİZİ TEKNOLOJİK
Teknoloji sahipliği
ArGe finansmanı
Yan teknolojiler
İkame teknolojiler
Teknoloji olgunluk seviyesi
Üretim kapasitesi
Bilgi ve iletişim teknolojileri
Fikri ve sınai mülkiyet
İnovasyon yönetimi

## Slide 30: PESTLE ANALİZİ YASAL
Ulusal düzenlemeler
Taslak düzenlemeler
Uluslararası mevzuat
ArGe’ye yönelik düzenlemeler

## Slide 31: PESTLE ANALİZİ EKOLOJİK
Çevre konuları
Sürdürülebilirlik
Yeşil uygulamalar
Uluslararası yükümlülükler

## Slide 32
PESTLE ANALİZİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 33
EKİPLERİ OLUŞTURMAK

## Slide 34
EKİP NE DEMEK?

## Slide 35
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 36
PROJE EKİPLERİ ÖZELLİKLERİ

## Slide 37: DİNLEMEK

## Slide 38: FARKLILIKLARA SAYGI DUYMAK

## Slide 39
ADİLLİK

## Slide 40: YARATICI

## Slide 41: MERAK

## Slide 42: ÖZGÜVEN

## Slide 43: PROBLEM ÇÖZEBİLEN

## Slide 44
PESTLE ANALİZİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 45: Olası Güçlü Yanlar
Zengin finansal kaynaklar
Güçlü paydaşlarla ortaklıklar
Tanınmış/iyi bilinen marka
Gelişmiş teknoloji
Bağlı çalışanlar
Güçlü kurumsal (marka/ürün/işletme) imaj
Yüksek hizmet kalitesi
İyi yönetim becerileri

## Slide 46: Olası Zayıf Yanlar
Kurum içi sorunlar
Finansal kaynaklarda sınırlılıklar
Zayıf paydaşlarla güçlü ilişkiler
Çok geniş hizmet yelpazesi
Stratejik yön eksikliği
Yüksek maliyetler
Güncelliğini kaybetmiş hizmet ya da teknoloji
Düşük AR-GE harcamaları
Sınırlı yöneticilik becerileri
Olumsuz marka imajı
İyi eğitilmemiş çalışanlar

## Slide 47: Potansiyel Tehditler
Yeni hizmet sağlayıcılar
Uluslararası politik karışıklık
Değişen toplumsal istek ve ihtiyaçları
Hükümet politikaları ve yasal düzenlemeler
Ekonomik daralma / Yeni teknolojiler
Demografik ve sosyo-kültürel değişimler
İşbirliği yapılan paydaşların zayıflıkları
Döviz kuru değişimleri

## Slide 48: Potansiyel Fırsatlar
Hızlı ekonomik büyüme
Yüksek marka değiştirme tercihi
Değişen toplumsal istek ve ihtiyaçları
Yeni ürün icatları / Yeni teknoloji
Yabancı pazarlara hizmet sağlanması
Hükümetin regülasyonlarla süreçleri kolaylaştırması
Demografik eğilimlerdeki değişim
Diğer paydaşların işbirliği fırsatı araması

## Slide 49
SWOT ANALİZİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 50
Gelirler düşük
Ürün fiyatları düşük
İthalat arttı
Verimlilik düşük
Pazarlara erişim sağlanamıyor
Gümrük vergileri azaldı
Ürün maliyeti yüksek
Pazarlama elemanı mevcut değil
Pazar araştırması yapılmıyor
Modern ekipman yok
TL değer kazandı
Talep düşük
Ürün kalitesi düşük
Nitelikli eleman yok
Mesleki eğitim kursları yetersiz
Örnek Sorun Ağacı

## Slide 51
SORUN ANALİZİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 52: HEDEF ANALİZİ
  Yapılacak müdahalelerle tanımlanan sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun analizidir.
Mevcut
Durum
Müdahale
Arzu Edilen Durum

## Slide 53: HEDEF ANALİZİ
  Hedef analizi nasıl yapılır ?
Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumlar”, “arzu edilen, olumlu durumlar” şeklinde ifade edilir.
  Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması gerekenler yeniden tanımlanır.
  Hedefler arasında bir ‘araç-amaç’ ilişkisi oluşturularak bu hiyerarşi resmedilir.
  Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı oluşturulur.

## Slide 54: HEDEF ANALİZİ
ANA HEDEF
ALT HEDEF1
ARAÇ
AMAÇ
ALT HEDEF2
K
Ö
K HEDEFLER

## Slide 55: HEDEF ANALİZİ
Gelirler arttı
Ürünün piyasa değeri arttı
İthalat azaldı
Verimlilik arttı
Yeni pazarlar tanındı
Gümrük vergileri arttı
Ürün maliyetleri azaldı
Pazarlama elemanı istihdam edildi
Pazar araştırması yapılıyor
Modern ekipman alındı
TL değer kaybetti
Talep arttı
Ürün kalitesi yükseldi
Nitelikli eleman mevcut
Mesleki eğitim kursları düzenlendi

## Slide 56
HEDEF ANALİZİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 57: STRATEJİ SEÇİMİ
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir.
Bir proje oluşturacak
alternatif stratejiler belirle
Maliyetler / Kaynaklar
Paydaşlar
Zaman planı
Yapılabilirlik (Fizibilite)
Verimlilik ve Etkinlik
Tamamlayıcılık
Aciliyet
Bir proje oluşturacak
alternatif stratejiler belirle
En uygun stratejiyi tespit et
Hedef ağacından arzu edilmeyen
hedefleri ele
Bir proje oluşturacak
alternatif stratejiler belirle

## Slide 58
STRATEJİ SEÇİMİ

## Slide 59
STRATEJİ SEÇİMİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 60: Gün 2

## Slide 63: Amaçlar
Ulaşılmak istenen nihai sonucu açık bir şekilde ifade eder, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamaz.
Orta ve uzun vadeli bir zaman dilimini kapsar.
Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmez.
Hedefler için çerçeve çizer.

## Slide 64: Proje Hedef(ler)i
Specified
Measurable
Attainable-Achievable-Accurate
Reasonable-Realistic
Timely
Evaluated
Reviewed

## Slide 65
AMAÇLAR-HEDEFLER
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 66: Performans Göstergeleri
Ölçülebilirlik;
- miktar,
- zaman,
- kalite,
- maliyet,

## Slide 67: Performans Göstergeleri
Girdi
Çıktı
Verimlilik
Sonuç
Kalite

## Slide 68: Performans Göstergeleri
Girdi Göstergeleri: Beşeri, mali ve fiziksel kaynaklar
- Bakım onarım için kullanılacak
asfalt miktarı,
- Okuma-yazma seferberliğinin
gerektirdiği öğretmen sayısı,
- Aşılama kampanyasında
kullanılacak enjeksiyon sayısı,

## Slide 69: Performans Göstergeleri
Çıktı Göstergeleri: Üretilen ürün ve hizmet miktarı
- Tedavi hizmeti verilen hasta sayısı
- Bakım onarımı yapılan karayolu
uzunluğu
- Okuldan mezun olan öğrenci sayısı
- Aşılama programı çerçevesinde aşı
yapılan toplam çocuk sayısı

## Slide 70: Performans Göstergeleri
Verimlilik Göstergeleri: Birim çıktı başına girdi veya maliyet
Girdi Çıktı
- Taburcu olan hasta başına tedavi
süresi (zaman/çıktı)
- Birim karayolu başına bakım onarım maliyeti (maliyet/çıktı)
- Aşılanan çocuk başına maliyet
(maliyet/çıktı)

## Slide 71: Performans Göstergeleri
Sonuç Göstergeleri: Hedeflere ulaşma düzeyi
Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza sayılarında azalma)
- Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde
veya miktar itibarıyla meydana gelen
azalma

## Slide 72: Performans Göstergeleri
Kalite Göstergeleri: Beklentileri karşılama düzeyi
- Taburcu olan hastalardan tedavi
hizmetlerinden memnun olanların
oranı
- Bakım onarımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım onarım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı

## Slide 73: Performans Göstergeleri
Hedefin başarı düzeyini ölçebilecek sayı ve nitelikte olmalıdır.
Her bir hedef için kullanılacak gösterge sayısı en az bir, en fazla beş olmalıdır.
Kalkınma planı ve diğer üst politika belgelerinde göstergeler bulunması halinde bu göstergeler kullanılmalıdır.
Mümkün olduğunca sonuç göstergeleri belirlenmelidir.
Belirsizlikten uzak, açık ve kesin olmalıdır.

## Slide 74: Performans Göstergeleri
Göstergeler için kullanılacak veri seti doğru, tutarlı ve zaman içerisinde karşılaştırmaya imkân verebilecek nitelikte olmalıdır.
Aynı gösterge ifadesi içinde ölçülecek birden fazla unsur olmamalıdır.

## Slide 75
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 76: Risk Yönetimi
Hedefler
  Gerçekleşmesini istediğimiz sonuçlar
Riskler
  Hedeften her türlü sapma
Kontroller
  Riskleri bertaraf ederek veya minimize ederek hedeflere ulaşmayı sağlayan araçlar ve yöntemler

## Slide 77
RİSK YÖNETİMİ
EKİP ÇALIŞMASI

## Slide 78: Nasıl Hazırlanmalıyım?
Cevap vermek istediğiniz çağrı ve topiğin hangisi olduğu
Eylem türünü (Hangi araç?)
Projenin amaç ve hedeflerinin neler olduğu
İş paketlerinin dağılımı ve konsolidasyonu
Önemli proje çıktıları (deliverables)
Ortakların temel sorumlulukları
Teklifinizin ne olacağını iyi bir şekilde yansıtan doğru bir başlık
Hatırlanması kolay ve tercihen ilgi çekici bir akronim (short name)
Önerilen projenin genel bir iş programı

## Slide 79: Projelerde Kritik Sorular
Neyi başarmak istiyoruz?
Hedeflerimiz nelerdir?
Önceliklerimiz neler?
Ne kadar zamanda sonuca ulaşmalıyız?
Hangi faaliyetler programlanmalı?
Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için proje ekibinde kimler olmalı?
Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin maliyeti ne kadar?
Bu faaliyetler nasıl gerçekleştirilebilir?
Proje konusunda kimler hangi düzeyde bilgilendirilmeli?
Projeyi yürütürken hangi sorunlarla karşılaşabiliriz?

## Slide 80: Dikkat…
Çağrının bütün detaylarını incelemeyerek teklif yazımına başlayın ve projenin bu çerçeve içerisine gireceğinden emin olun
Uzmanlık alanınızın dışında bir alanda bir teklif sunmak ve/ya da projenin uygulanması için yeterli personeli öngörün
Gerçekçi olun. İstenen bütçe ile projenin kapsamı arasında doğru orantıyı sağlayın. Proje bütçesi ile yapabileceklerinize yoğunlaşın

## Slide 81: Dikkat…
Güçlü ve motivasyonu yüksek bir konsorsiyum oluşturun (göstermelik ortak seçimi, örneğin: mutlaka yeni üye bir ülkeyi dahil etmek)
Değerlendirme kriterlerini dikkate alın
Teklif sunma son tarihi ve saatine dikkat edin ya da sadece elektronik ortamda teklif sunulması gerektiğini göz önünde bulundurun
Bilgi merkezleriyle iletişime hemen geçin (Ulusal irtibat noktaları, kurum ve kuruluşlarınızın AB projelerinden sorumlu birimleri…)

## Slide 82: Değerlendirme Kriterleri
Mükemmeliyet (Excellence)
  Hedeflerin netliği, açıklığı
  Kavramın mükemmelliği
  Önerilen yaklaşımın kredibilitesi
  Büyük amaçlar, en son teknolojinin ötesinde ilerleme
Etki […] katkıda bulunmak (impact … contribution to)
  Çalışma programında listelenmiş hedef etkiler (expected impact)
  İnovasyon kapasitesinin arttırılması ve yeni bilginin entegrasyonu
  Avrupa ve dünya pazarı ihtiyaçlarını karşılayan inovasyonların geliştirilmesi suretiyle şirketlerin rekabet kabiliyetlerinin güçlendirilmesi
  Önlemler, Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı, komünikasyon
Uygulamanın kalitesi ve etkinliği (quality & efficiency of the implementation)
  İş programının etkinliği ve tutarlılığı, görevlerin dağılımı, kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı.
  Bireysel katılımcıların ve konsorsiyum ortaklarının nitelikleri ve deney

## Slide 83: Hatırlatmalar
Teklifinizi hazırlamak için çok erkenden çalışmalarınıza başlayın.
Fonlayıcının bütün dokümanlarını okuyun (program, teklif verici ve değerlendirmeci kılavuzları& notları).
Teklifinizde çerçeveyi göz ardı etmeyin, özellikle politik çerçeveyi.
Teklifinizin ulusal/uluslararası politikaların uygulanmasına katkıda bulunacağını gösterin.

## Slide 84: Hatırlatmalar
Teklifinize göstermelik ortaklar koymayın, her ortağın gerçek bir rolü olduğunu ve projenize gerçek bir katma değer kattıklarından emin olun.
Sayfa sayısı sınırlamalarına dikkat edin, bildirilen sınırlara kesinlikle uyun. Özlü, net ve açık olun.
Değerlendirme kriterlerini her daim aklınızda tutun. Etki kriterinin önem kazandığını unutmayın.

## Slide 85: Hatırlatmalar
Değerlendirmecilerin hayatlarını kolaylaştırın, ikna edici olun.
Değerlendirmecilerin her şeyi bildiğini her alanda uzman olduklarını farz etmeyin, çünkü öyle değiller, teklifinizi incelemeye yalnız 3-4 saatlerini ayırabilirler.
Uzmanların sadece okuduklarından yola çıkarak kanaatlerini verdiklerini unutmayın.

## Slide 86: Hatırlatmalar
Uzmanların «Satır aralarını okumaya», yazılmamış ya da ifade edilmemiş bir şeyi tahmin etmeye ya da hayal etmeye mecbur olmadıklarını unutmayın.
Sade ve basit terimler kullanın, literatüre sadık kalın.
Cümle Yapısı: Kim + Ne Maksatla + Ne Zaman + Nerede + Nasıl + Ne Yapmak.

## Slide 87: Hatırlatmalar
Teklifi sunmadan önce kurumunuzda bir iç değerlendirme yapın.
Teklifiniz yeterince detaylandırıldığında sunun, sunmak için son saatleri ya da son dakikaları beklemeyin.
Elektronik sistemlerin aşırı yüklenme sebebiyle tıkanma riski vardır.
Eğer var ise, dinleme oturumlarında sorulan soruları cevaplayın, ama sadece sorulanları. Açık ve net olun.

## Slide 88: Hatırlatmalar
Eğer çağrı, açık bir şekilde dinleme oturumlarının yapılmasını öngörüyor ise ve katılım için siz davet almıyorsanız, ya teklifiniz kusursuzdur ya da istenilen bir ya da birkaç eşik puana ulaşamamıştır.
Değerlendirmeci uzman olmaya yönelik başvuruda bulunmaktan çekinmeyin.

## Slide 89: PCM Raporlama
Sonuç
Etki
Sürdürülebilirlik
Ne Başarıldı?
Ne Değişti?
Şimdi Ne Olacak?
Kanıt?

## Slide 90: BAŞARIDA ON ÖNERİ
1- “Misyonu” bilin : Amaçlarınızı bilin.
2- “Kontrol”ü bilin : Malzemeler, testler, hatalar, formlar
3- “Standart”ları bilin : Neye göre karşılaştırılmalı
4- “En iyiler”i bilin : Nereye ulaşmak istediğinizi bilin
5- “Olay”ları bilin : “Gördüm” “Kontrol Ettim” “Kanıtladım”
6- “Sebep”leri bilin : “Yakaladım Düzelt” vs. “Asıl Problem Nedir ?”
7- “Etki”leri bilin : Sapma ne kadar?
8- “İnsan”ları bilin : 21. yy becerileri
9- “İletişim”i bilin : Öncelikli beceri
10- “Modern Metotları”ı bilin: Yalın Felsefe, Kıyaslama, Kaizen …

## Slide 91
Teşekkürler…
Dr. Mustafa Kemal TOPCU
0 532 706 55 37
mktopcu@ststrateji.com